- REPUBLIKA HRVATSKA

- BJELOVARKO-BILOGORSKA

- Ž U P A N I J A

- OPĆINA ŠANDROVAC

- OPĆINSKO  VIJEĆE

- KLASA: 400-06/19-01/5

- URBROJ:2123-05-01-19-1

Šandrovac,27.03.2019.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N 68/18 ) članka 34. Statuta Općine Šandrovac (Općinski glasnik Općine Šandrovac 02/od 02.02.2018.),  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Šandrovac za 2018. Godinu (I, II ,III) i Izvršenja  proračuna za 2018. godinu, Općinsko vijeće Općine Šandrovac na

18. sjednici održanoj 27.03.2019.g. usvaja:

- Izvješće o izvršenju Programa

investicijskog održavanja, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. na području Općine Šandrovac

- Članak 1.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šandrovac za 2018. godinu Program investicijskog održavanja, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu planiran je i ostvaren u sljedećim iznosima:

- I.

- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan 2018 | Novi Plan za 2018 | Ostvarenje | Kf. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DRUŠTVENI DOMOVI i ostali obj. | 733.000. | 805.000. | 695.651. | 86,42 |
| 2. | ODRŽAVANJE VODOVODA i priklj. | 15.000. | 35.000. | 34.875. | 99,64 |
| 3. | BAZEN GRADINA | 130.000. | 68.000. | 64.254. | 94,50 |
| 4 | UREĐENJE GROBALJA na području OŠ | 200.000. | 200.000. | 141.851. | 70,93 |
| UKUPNO |  | 1.078.000. | 1.108.000. | 936.631. | 85,54 |

- II.

- IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA , NABAVKA ZEMLJIŠTA, OPREME I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan 2018 | Novi Plan za 2018 | Ostvarenje | Kf. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POSLOVNI CENTAR ŠANDROVAC | 2.300.000. | 10.000. | 8.662. | 86,63 |
| 2. | KULTURNI CENTAR | 150.000. | 0. | 0. | - |
| 3. | ASFALTIRANJE OPĆINSKIH CESTA Mali Šandrovac | 3.500.000. | 3.500.000. | 3.198.038. | 91,37 |
| 4. | ODVODNJA-VODOVOD | 330.000. | 35.000. | 127.773. | 365,07 |
| 5. | IZGRADNJA VRTIĆA | 450.000. | 70.000. | 68.518. | 97,88 |
| 6. | NABAVKA OPREME | 35.000. | 53.600. | 25.619. | 47,80 |
| UKUPNO |  | 6.765.000. | 3.668.600. | 3.428.610. | 93,46 |

*2*

- Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa investicijskog održavanja, gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu  objavit će se u „Općinskom glasniku Općine Šandrovac“.

- OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC

- Predsjednik općinskog vijeća:

Miroslav Sokolić