

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARKO-BILOGORSKA**

**Ž U P A N I J A**

**OPĆINA ŠANDROVAC**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-06/19-01/4

URBROJ: 2123-05-01-19-1

Šandrovac, 27.03.2019.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18) , članka 15. i 34. st.7. Statuta Općine Šandrovac (Općinski glasnik Općine Šandrovac 02/18 od 02.02.2018.), Izmjena i dopuna Proračuna Općine Šandrovac za 2018. godinu (I, II , III) i Ostvarenja proračuna za 2018. godinu, Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 18.sjednici održanoj 27.03.2019.g. usvaja:

**Izvješće o izvršenju Programa**

**održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini**

Članak 1.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šandrovac za 2018. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu planiran je i ostvaren u sljedećim iznosima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv komunalne djelatnosti** | **Plan 2018** | **Novi Plan za 2018** | **Ostvarenje** | **Kf. %** |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 100.000. | 50.000. | 50.000. | 100 |
| 2. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 505.000. | 445.000. | 305.715. | 68,70 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 297.000. | 338.000. | 314.313. | 93 |
| 4. | Javna rasvjeta | 70.000. | 85.000. | 69.939. | 82,29 |
| **UKUPNO** | | **972.000.** | **918.000.** | **739.967.** | **80,61** |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa komunalne infrastrukture u 2018.godini objavit će se u Općinskom glasniku Općine Šandrovac.

**OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE ŠANDROVAC**

**Predsjednik općinskog vijeća**

**Miroslav Sokolić**