- REPUBLIKA HRVATSKA

- BJELOVARKO-BILOGORSKA

- Ž U P A N I J A

- OPĆINA ŠANDROVAC

- OPĆINSKO  VIJEĆE

- KLASA: 400-06/18-01/5

- URBROJ: 2123-05-01-18-1

Šandrovac, 27.03.2018

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 15. I 34. St.7. Statuta Općine Šandrovac (Općinski glasnik Općine Šandrovac 02/18  od 02.02.2018.),  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Šandrovac za 2017. godinu (I, II , III) i Ostvarenja proračuna za 2017. godinu, Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 8.sjednici održanoj 27.03.2018.g. usvaja:

- Izvješće o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

- Članak 1.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šandrovac za 2017. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   planiran je i ostvaren u sljedećim iznosima:

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan 2017 | Novi Plan za 2017 | Ostvarenje | Kf. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000. | 50.000. | 50.000. | 100 |
| 2. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 505.000. | 422.000. | 371.995. | 88,15 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 237.000. | 234.000. | 233.799. | 99,91 |
| 4. | Javna rasvjeta | 60.000. | 81.000. | 80.866. | 99,83 |
| UKUPNO |  | 852.000. | 787.000. | 736.660. | 93,60 |

- Članak 2.

- Izvješće o izvršenju Programa komunalne infrastrukture u 2017.godini objavit će se u Općinskom glasniku Općine Šandrovac.

- OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC

- Predsjednik općinskog vijeća:

- Igor Škudar