- REPUBLIKA HRVATSKA

- BJELOVARKO-BILOGORSKA

- Ž U P A N I J A

- OPĆINA ŠANDROVAC

- OPĆINSKO  VIJEĆE

- KLASA: 400-06/18-01/6

- URBROJ:2123-05-01-18-1

Šandrovac, 27.03.2018.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

čl.15. i 34.st.7. Statuta Općine Šandrovac (Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 2 od 02.02. 2018.) ,  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Šandrovac za 2017.godinu ( I, II, III) i Ostvarenja Proračuna za 2017.godinu Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj   8. sjednici održanoj  27.03.2018. donosi:

- Izvješće o izvršenju

Programa investicijskog održavanja, gradnje objekata, uređaja komunalne infrastrukture, nabavke opreme i prijevoznog sredstva u 2017. na području Općine Šandrovac

- Članak 1.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šandrovac za 2017. godinu Program investicijskog održavanja, gradnje objekata ,uređaja komunalne infrastrukture , nabavke opreme i prijevoznog sredstva  za 2017. godinu planiran je i ostvaren u sljedećim iznosima:

- I.

- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan 2017 | Novi Plan za 2017 | Ostvarenje | Kf. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DRUŠTVENI DOMOVI i ostali obj. | 724.000. | 1.161.000. | 1.132.178. | 97,51 |
| 2. | ODRŽAVANJE VODOVODA | 20.000. | 10.000. | 9.188. | 91,88 |
| 3. | BAZEN GRADINA | 30.000. | 73.600. | 69.286. | 94,13 |
| 4. | UREĐENJE GROBLJA | 540.000. | 130.000. | 128.871. | 99,13 |
| UKUPNO |  | 1.314.000. | 1.374.600. | 1.339.523. | 97,44 |

- II.

- IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA , NABAVKA :  OPREME ,

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PRIJEVOZNOG SREDSTVA:

| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan 2017 | Novi Plan za 2017 | Ostvarenje | Kf. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POSLOVNI CENTAR –VATROGASNI DOM | 2.300.000. | 32.000. | 31.135. | 97,30 |
| 2. | IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA | 10.000. | 0. | 0. | -- |
| 3. | ASFALTIRANJE OPĆINSKIH CESTA | 3.547.660. | 678.000. | 677.093. | 99,87 |
| 4. | VODOVOD- KANALIZACIJA | 130.000. | 80.000. | 77.599. | 96,99 |
| 5. | PODUZETNIČKA ZONA DOLJANI | 20.000. | 0. | 0. | -- |
| 6. | OPREMA, NAMJEŠTAJ I UREĐAJi | 10.000. | 53.000. | 54.190. | 102,25 |
| 7. | PROJEKTI- DJEČIJI VRTIĆ | 0. | 50.000. | 0. | -- |
| 8. | OTKUP OSOBNOG AUTOMOBILA | 0. | 41.500. | 41.460. | 99,90 |
| UKUPNO |  | 6.017.660. | 934.500. | 881.477. | 94.32 |

*2*

- Članak 2.

Izvješće o ostvarenju Programa investicijskog održavanja, gradnje objekata , uređaja  komunalne infrastrukture, nabavke opreme i prijevoznog sredstva  za 2017. godinu  objavit će se u „Općinskom glasniku Općine Šandrovac“.

- OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC

- Predsjednik općinskog vijeća:

Igor Škudar