

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA**

**Ž U P A N I J A**

**OPĆINA ŠANDROVAC**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA:400-06/22-01/**

**URBROJ:2103-15-01-22-1**

**U Šandrovcu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), i članka 34. točka 3. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 01/2021, 6/2021) Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_2022. usvaja:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2021.g.**

**Članak 1.**

Utvrđuje se da je u 2021. godini izvršen Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Šandrovac (KLASA:400-06/20-01/30, URBROJ:2123-05-01-20-1 od 21.12.2020. - dalje: Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini) koji je na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18; 110/18, 32/20) donijelo Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 30. sjednici održanoj 21.12.2020. godine.

**Članak 2.**

Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Šandrovac **planiran je u** ukupnom iznosu od **1.000.000,00** kuna. Planirani izvori financiranja su sredstva općih prohoda i primitaka iz Proračuna općine Šandrovac za 2021. godinu u iznosu od 500.000,00 kuna (konto 421312) i sredstva iz fondova Europske unije i pred financiranje iz projekata (Ministarstva graditeljstva konto 633213 i Ministarstva regionalnog razvoja Republike Hrvatske konto 63821103 i 63821101) u iznosu od 500.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv komunalne infrastrukture** | **Plan 2021** | **Novi plan 2021** | **Ostvarenje** | **Kf. %** |
| **1.** | **Nerazvrstane ceste** | **1.000.000,00** | **1.150.000.00** | **1.144.911,00** | **99,56** |

Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Šandrovac **izvršen** je u ukupnom iznosu od 1.144.911,00 kuna sa izvorima financiranja kako slijedi:

| **Red. br.** | **Građevina** | **Svrha** | **Plan za 2021** | **Novi**  **plan za 2021** | **Izvršeno u 2021** | **Izvori financiranja** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Gradnja i rekonstrukcija** |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pupelica- Ravneš 2 faza, nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala i izrada asfaltnog sloja 1200m | REK | Konto 63821101  200.000  Konto 421312  340.000 | 622.689.  MRRFEU  315.000  Konto 63821101  OPĆINA  307.689  Konto 421312 | 622.689.  MRRFEU  315.000  Konto 63821101  OPĆINA  307.689  Konto 421312 | Isplaćeno u cijelosti  Opći prihodi i primici Proračuna/ MRRFEU | |
| 1.2. | Nadzor nad gradnjom | N | 10.000 | 10.000. | 10.000. |
|  | **UKUPNO radovi** |  | **350.000** | **632.689.** | **632.689.** |
| **2.** | **Gradnja i rekonstrukcija** |  |  |  |  |  | |
| 2.1. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac 2 faza, nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala i izrada asfaltnog sloja | REK | Konto 63821103  150.000  Konto 421312  340.000 | 0 | 0. |  | |
| 2.2. | Nadzor nad gradnjom | N | 10.000 | 0 | 0. |
|  | **UKUPNO radovi** |  | **350.000** | **0** | **0.** |
| **3.** | **Gradnja i rekonstrukcija** |  | 0,00 |  | 0,00 |  | |
| 3.1. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lasovac-Lasovac brdo nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala i izrada asfaltnog sloja 900m | REK | Konto 633213  150.000  Konto 421312  290.000 | 515.250  Ministarstvo graditeljstva  154.404,97  konto 633213  Općina  Konto 421312  360.845 | 537.862,50  Ministarstvo graditeljstva  154.404,97  konto 633213  Općina  Konto 421312  383.457,53 | Otplata na rate  Opći prihodi i primici Proračuna/  graditeljstva Ministarstvo | |
| 3.2. | Nadzor nad gradnjom | N | 10.000. | 10.000. | 10.000. |  | |
|  | **UKUPNO radovi** |  | **300.000.** | **525.250.** | **547.862,50** |  | |
| **4.** | **Gradnja i rekonstrukcija** |  |  |  |  |  | |
| 4.1. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šandrovac – Ribnjačka nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala i izrada asfaltnog sloja 2.100m | REK | **0.** | Općina  Konto 421312  623.700 | Općina  Konto 421312  623.700 | Otplata na rate  Opći prihodi i primici Proračuna/ | |
|  | **UKUPNO radovi** |  |  | **623.700** | **623.700** |  | |
| **5** | **Gradnja i rekonstrukcija** |  |  |  |  |  | |
|  | Rekonstrukcija ŽC2232 u dijelu Lasovca 1320m | REK | **0.** | Općina  Konto 421312  573.311,75 | Općina  Konto 421312  573.311,75 | Otplata na rate  Opći prihodi i primici Proračuna/ | |
|  | **UKUPNO radovi** |  |  | **573.311,75** | **573.311,75** |  | |
|  | **SVEUKUPNO:** |  | **1.000.000,00** | **1.150.000,00**  **2.354.950,75**  **Vrijednost radova u 2021** | **1.144.911,00** | **Isplaćeno 469.404,97 iz sredstava Ministarstva**  **Isplaćeno iz proračuna**  **675.506,03** | | |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Temeljem članka 68. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu navedena infrastruktura izgrađena je u uređenim dijelovima građevinskog područja Općine Šandrovac uređena Prostornim planom uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ broj 23/05, 5/13, 4/15, 3/19).

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021.godini na području Općine Šandrovac stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Općinskom glasniku Općine Šandrovac“.

**KLASA:400-06/22-01/**

**URBROJ:2123-05-01-22-1**

**U Šandrovcu,\_\_\_\_\_.03.2022.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC**

**Predsjednik Općinskog vijeća**

**Tomislav Fleković**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA**

**Ž U P A N I J A**

**OPĆINA ŠANDROVAC**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA:400-06/22-01/**

**URBROJ:2103-15-01-22-1**

**U Šandrovcu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.**

Na temelju članka 179. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 84/2021)

i članka 34. točka 3. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 01/2021, 6/2021) Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_2022. usvaja:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2021.g.**

**Članak 1.**

Utvrđuje se da je u 2021. godini izvršen Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini na području Općine Šandrovac (KLASA:400-06/20-01/30, URBROJ:2123-05-01-20-1 od 21.12.2020. - dalje: Program) koji je na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18; 110/18, 32/20) donijelo Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 30. sjednici održanoj 21.12.2020. godine.

**Članak 2.**

Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini na području Općine Šandrovac **planiran je u** ukupnom iznosu od **100.000,00** kuna. Planirani izvori financiranja su sredstva općih prohoda i primitaka iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost konto 633212 u iznosu od 100.000,00 kuna. U 2021. godini planirane su sljedeće investicije:

| **Red. br.** | **Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** | **Plan za 2021.** | **Ostvarenje plana** | **Koeficijent** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reciklažno dvorište u Šandrovcu  - radovi i opremanje | 100.000,00 kuna | 0,00 | 0% |

**Članak 3.**

Izvještaj o izvršenju Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini na području Općine Šandrovac stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Općinskom glasniku Općine Šandrovac“.

**KLASA:400-06/22-01/**

**URBROJ:2123-05-01-22-1**

**U Šandrovcu,\_\_\_\_\_.03.2022.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC**

**Predsjednik Općinskog vijeća**

**Tomislav Fleković**