

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA**

 **Ž U P A N I J A**

 **OPĆINA ŠANDROVAC**

 **OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA:400-06/16-01/28**

**URBROJ:2123-05-01-16-1**

**U Šandrovcu, 30.11. 2016.**

 Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), i članka 34. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 32 od 19.03.2013.) Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 27. sjednici održanoj 30.11.2016. donosi:

**P R O G R A M**

**Investicijskog održavanja, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017 . na području Općine Šandrovac**

Članak 1.

Program investicijskog održavanja, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća dinamiku nabavke, izgradnje te izvore financiranja u 2017 g.

**a)**

**I . INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE \*\_1.314.000. kn obuhvaća :**

 **1) Društvene domove i objekte u vlasništvu Općine**

 **2) Održavanje vodovoda**

1. **Bazen GRADINA- održavanje,rekonstrukcija i subvencije**
2. **Uređenja groblja na području općine Šandrovac**

**1) DRUŠTVENI DOMOVI I OBJEKTI U VLASNIŠTVU OPĆINE ŠANDROVAC**

Investicijsko održavanje domova i objekata u vlasništvu Općine Šandrovac , nabavu i ugradnju materijala i izvođenje radova na objektima u vlasništvu općine te zamjena stolarije , izrada fasade i promjena krovišta na društvenom domu Pupelica i društvenom domu Ravneš. Za navedene radove planiran je iznos od **724.000. kn.**

 **Izvor financiranja : Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova (200.000.kn),Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (250.000.kn) i Proračun općine.**

**2) VODOVOD U VLASNIŠTVU OPĆINE**

Popravke na vodovodnoj mreži u vlasništvu Općine Šandrovac u iznosu od 20.000.

 **Izvor financiranja : Proračun općine Šandrovac.**

**3) BAZEN GRADINA - subvencije**

Održavane postojeće infrastrukture na bazenskom kompleksu „GRADINA“ te subvencije za kupališnu sezonu 2017 u iznosu od **30.000. kn**

 **Izvor fin. : Proračun općine Šandrovac**

**\*2\***

1. **UREĐENJE GROBLJA**

Obuhvaća radove izrade projektne dokumentacije za parkiralište i proširenje novog dijela groblja u Šandrovcu te postavljanje ograda na ostalim grobljima na području općine.

Za navedene radove planiran je iznos od 540.000.kn

**Izvor financiranja : Proračun općine i Agencija za plaćanja u poljoprivredi (50.000.).**

|  |
| --- |
| **I.****SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**  |
| R.br. | **Naziv investicijskog zahvata** | **Predviđeni troškovi/ kn** | **Izvor financiranja** |
| **1.** | **DRUŠTVENI DOMOVI i ostali objekti u vl.OŠ** | **724.000.** | **Fond za zašt.ok.i en.uč. , Min.reg.razv.i EU fondova i Proračun općine.** |
| **2.** | **ODRŽAVANJE VODOVODA**  | **20.000.** | **Proračun općine** |
| **3.** | **BAZEN GRADINA- subvencije** | **30.000.** | **Proračun** |
| **4.** | **UREĐENJA GROBLJA na području općine** | **540.000.** | **Proračun i Agencija za plaćanja u poljoprivredi (50.000.)** |
| **UKUPNO : 1.314.000. kn** |

**b)**

**II . IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA ,**

 **NABAVKA ZEMLJIŠTA , OPREME I UREĐAJA**

 **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE \* 6.017.660. kn**

1. **Poslovni centar- Vatrogasni dom**
2. **Izgradnja Kulturnog centra**

 **3) Asfaltiranje općinskih cesta**

 **4) Projekti za odvodnju i kanalizaciju**

 **5) Poduzetnička zona Doljani**

 **6) Nabava opreme**

1. **POSLOVNI CENTAR – VATROGASNI DOM**

Obuhvaća izgradnju vatrogasnog centra i popratnih prostorija , uređenje okoliša i asfaltiranje

 dvorišta . Za ovaj Projekt (navedene radove) planirano je u Proračunu 2**.300.000.kn**.

 **Izvor financiranja – Agencija za plaćanja u poljoprivredi.**

1. **IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA**

 **O**buhvaća radove na izgradnje novog objekta kulturnog centra i uređenje

 okoliša uz objekt. Za ove radove planirana su sredstva u iznosu od **10.000,00.kn**.

 **Izvor financiranja: Ministarstvo turizma.**

1. **ASFALTIRANJE OPĆINSKIH CESTA**

 Doprema i postavljanje podloge za ugradnju asfaltne mase na općinske nerazvrstane cesta na

 području općine Šandrovac (Mali Šandrovac) . Za Projekt je planiran iznos od **3.547.660.kn.**

 **Izvor financiranja: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Agencija za plaćanja u poljoprivredi ( 3.500.000.kn)**

**\*3\***

1. **ODVODNJA ( PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

 **ZA KANALIZACIJU ) - VODOVOD**

 **P**rojektna dokumentacija za bio pročistače i kanalizaciju .

 Za radove je planirano **130.000,00** **kn** u proračunu a odnose se na: izgradnju novih priključaka ( 80.000.kn) i projektnu dokumentaciju za pročistač i kanalizaciju ( 50.000.kn) .

 **Izvor financiranja: Proračun općine**

 **5) PODUZETNIČKA ZONA „DOLJANI“**

Obuhvaća radove na uređenju prostora predviđenog za tu namjenu.

Za ove radove osigurana su sredstva u iznosu od 2**0.000. kn.**

 **Izvor financiranja je Proračun općine.**

 **6) NABAVA OPREME**

Obuhvaća modernizaciju računala za jedinstveni upravni odjel, nabavku ostale

 opreme.Za nabavku je planirano **10.000.kn.**

 **Izvor financiranja: Proračun općine.**

|  |
| --- |
| **SPECIFIKACIJA IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA , NABAVKA OPREME I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
|  |
| R.br. | **Naziv izgradnje i nabavke** | **Predviđeni troškovi** | **Izvor financiranja** |
| **1.** | **POSLOVNI CENTAR DOLJANI** | **2.300.000.** | **Agencija za plaćanja u poljoprivredi i Proračun** |
| **2.** | **KULTURNI CENTRA- Etno kuća** | **10.000.** | **Ministarstvo turizma** |
| **3.** | **ASFALTIRANJE OPĆINSKIH CESTA** | **3.547.660.** | **Agencija za plaćanja u poljoprivredi i Min. graditeljstva i prostornog uređenja** |
| **4.** | **VODOVOD-KANALIZACIJA** | **130.000.** | **Proračun** |
| **5.** | **PODUZETNIČKA ZONA DOLJANI** | **20.000.** | **Proračun** |
| **6.** | **NABAVA OPREME**  | **10.000.** | **Proračun** |
| **UKUPNO : 6.017.660. kn** |

Članak 2.

Dinamika izvođenja radova na izgradnji i nabavci materijala za kapitalne objekte , te investicijskog održavanja izvodit će se sukladno donesenim odlukama Općinskog vijeća , priliva sredstava u Proračun te vremenskim uvjetima za izvođenje radova.

Za provođenje Programa nadležan je načelnik Općine Šandrovac.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Općinskom glasniku Općine Šandrovac“, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

 Općinsko vijeće općine Šandrovac

 Predsjednik općinskog vijeća:

 Ivan Pleško