REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Ž U P A N I J A

OPĆINA ŠANDROVAC

OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA: 350-07/19-01/1

URBROJ:2123-05-01-19-1

U Šandrovcu, 25.02.2019.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 3. Statuta Općine Šandrovac (“Općinski glasnik Općine Šandrovac” broj 2/2018) Općinsko vijeće općine Šandrovac na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25.02.2019. donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju II. izmjena i dopuna Strateškog plana gospodarskog razvoja

Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019. godine

Članak 1.

Usvajaju se II. izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019. godine (KLASA: 350-07/15-01/5, URBROJ:2123-05-01-15-1 od 23.12.2015., I. izmjene i dopune (KLASA: 350-07/18-01/1, URBROJ:2123-05-01-18-1 od 27.03.2018. godine - dalje: Strateški plan) koje se utvrđuju na način da se u točki 12. PREGLED TABLICA Strateškog plana, dodaje nova tablica:

31. Izgradnja skloništa za životinje u Šandrovcu.

Članak 2.

II. izmjene Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019. godine sastavni su dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Općinskom glasniku Općine Šandrovac“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC

Predsjednik općinskog vijeća

______________________

Miroslav Sokolić

Tablica 31: PLAN AKTIVNOSTI (PROJEKT) – IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE U ŠANDROVCU

| AKTIVNOST | ODGOVORNA INSTITUCIJA | PROCJENA TROŠKOVA I RESURSA | IZVORI FINANCIRANJA | TERMINSKI RASPORED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Troškovi izrade projektne dokumentacije | Općina Šandrovac | 300.000,00 kuna | 5% vlastitih sredstava i 95% Nacionalnih i EU sredstava | ožujak 2019. |
| 1.2. Provedba postupka javne nabave | Općina Šandrovac | 75.000,00 kuna | 5% vlastitih sredstava i 95% Nacionalnih i EU sredstava | svibanj-srpanj 2019. |
| 1.3. Radovi prema projektu | Općina Šandrovac | 4.000.000,00 kuna | 5% vlastitih sredstava i 95% Nacionalnih i EU sredstava | kolovoz-studeni 2019. |
| 1.4. Troškovi nadzornog inženjera | Općina Šandrovac | 65.000,00 kuna | 5% vlastitih sredstava i 95% Nacionalnih i EU sredstava | kolovoz-studeni 2019. |
| UKUPNO |  | 4.440,000,00 HRK | 5% vlastitih sredstava i 95% Nacionalnih i EU sredstava |  |

| LOGIKA INTERVENCIJE | POKAZATELJI REZULTATA | IZVORI PODATAKA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJ: uređenje skloništa za životinje u Šandrovcu | Uređeno sklonište za životinje u Šandrovcu uz izgrađenu i obnovljenu komunalnu infrastrukturu | Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac | PRETPOSTAVKE |
| SVRHA PROJEKTA: obnova i poboljšanje komunalne infrastrukture ruralnog područja | Izvršenje zakonske obveze o zbrinjavanju životinja prvenstveno pasa, uz izgrađenu i obnovljenu komunalnu infrastrukturu | Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac | Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu |
| OČEKIVANI REZULTATI: Povećanje kvalitete života u ruralnom području, podizanje standarda i kvalitete usluge | Razvoj sustava za zbrinjavanje pasa kroz izgrađenu komunalnu infrastrukturu u ruralnom području, kao i provedba edukacije stanovništva o potrebi zaštite životinje i okoliša, dovest će do povećanja kvalitete života i do uravnoteženog rasta gospodarskih aktivnosti i novih zapošljavanja | Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac | Osigurani izvori sufinanciranja, osigurano financiranje od strane Općine, 5 gradova i 11 općina na području Bjelovarsko-bilogorske županije za nadzor kvalitete provođenja projekta – angažiran stručni nadzor |
| INTERVENCIJE: Izrađeno je idejno rješenje. Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu | POTREBNI RESURSI: financijski | IZVORI PODRŠKE (TROŠAK): Zatvorena financijska konstrukcija projekta kao i ukupni iznos vlastitih sredstava i sredstava ostvarenih kroz sufinanciranje | Osigurani izvori sufinanciranja, osigurano financiranje od strane općina i gradova, za nadzor kvalitete provođenja projekta - angažiran stručni nadzor |